**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | 2020년 8월 1일 | **팀** | 4조 | **작성자** | 신용희 |
| **참석자** | 박주명(팀장), 노임령, 신용희, 이광준, 정민진 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 프로젝트 세부 기능 확정,DB 설계,(구성,화면)역할 분담 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **이슈 / 비고** |
| 프로젝트 세부기능 설정  1.계정-회원가입/로그인  1.1 (농부,구매자) 회원가입 구분 중간 페이지 생성  1.2 (아이디,비밀번호,개인 사업자 번호) 중복 검사  1.3 로그인 기능  1.4 아이디,비밀번호 찾기  1.5 개인 정보 변경  구매자 필드:아이디,비밀번호,이름,이메일,전화 번호,주소  농부 필드:아이디,비밀번호,이름,이메일,전화 번호,개인사업자 번호  2.농부페이지  2.1 사진 업로드 및 간단한 코멘트  2.2 농가명 등록 및 변경  ----- 여기까지 농부 기능-----  2.3 평점 평균 보여주기  2.4 랭킹 (누적 판매량 기준)  2.5 후기 및 별점 등록  -----여기까지 사용자 기능----  3.질문답변 게시판  3.1 글등록(사진,본문,제목)  3.2 말머리 기능([질문],[일반],[꿀팁])  3.2 댓글 기능  3.3 검색기능(전체,제목,본문)  3.4 게시글 페이지 번호 구분    4.경매  4.1물품 등록  >> 농부가 파는 수량을 나눠서 등록하도록한다.  최소 판매수량과 최대 판매수량 기준을 제공한다  4.2입찰  >> 시간제한 타이머, 초기금액은 농부한테서 입력받아서 입찰 페이지에서 보여주기  >> 하루 3번 경매를 연다. 농부가 하루 판매하려는 양이 한 번 경매에서 판매될수 있는 양을 넘어서면 자동으로 다음번 경매에 넘긴다.  (농부가 내 경매상황을 볼 수 있게 하는 페이지는 추가사항으로써, 진행하면서 결정하도록한다.) |  |
| 2.DB설계  계정 테이블  농가페이지 테이블  리뷰 테이블  게시글 테이블  경매 테이블 | 세부사항 필드는 노임령씨가  제작한 pptx참조 |
| 역할 분담  프로젝트 구성:노임령, 정민진  화면 구성:박주명, 이광준, 신용희 | 농가 페이지:박주명  경매 페이지:이광준  게시물 페이지:신용희 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **결정사항** | **내용** | **진행일정** | |
| **세부 기능 설정** |  | |
| DB설계 |  | |
| 역할 분담 |  | |
|  |  | |
| **다음회의** | 2020년 8월 4일, 화요일 오전 9시 | |