**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2020년 8월 6일 | 팀 | 4조 | 작성자 | 정민진 |
| 참석자 | 박주명(팀장), 노임령, 신용희, 이광준, 정민진 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 프론트엔드 완성 및 로드맵 작성 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| **1. 화면 설계 마지막 작업**  - 경매 메인 페이지: 이광준, 박주명  - 경매 등록 페이지: 정민진  - 메인 홈 페이지: 노임령  - 아이디/비밀번호 페이지: 신용희 |  |
| **2. 프론트엔드 완성**  **-** Spring MVC 구조로 전체 페이지 등록: 정민진 |  |
| **3. 로드맵 작성**  **-** 남은 작업의 일수 결정  - 서버 구축 3일, DB 구축 2일  - 회원가입/농부 기능 구현 2일  - 질문답변/경매 기능 구현 5일  - 테스트 및 보고서 작성 3일 | 개발 종료: 8/24 |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 | |
| 화면 설계 마무리 |  | |
| 프론트엔드 완성 |  | |
| 로드맵 작성 (진행 순서 결정) |  | |
|  |  | |
| 다음회의 | 2020년 8월 7일, 금요일 오전 9시 | |