**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2020년 8월 13일 | 팀 | 4조 | 작성자 | 정민진 |
| 참석자 | 박주명(팀장), 노임령, 신용희, 이광준, 정민진 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 역할 분담 및 백엔드 개발 진행 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| **1. MyBatis와 JPA 중 선택**  - JPA 사용  - 프로젝트 구조 및 코드 수정 |  |
| **2. 역할 분담**  - 대기능 두 개 먼저 구현  **-** 회원가입/로그인: 노임령, 신용희  - 농부 페이지: 정민진, 박주명, 이광준 |  |
| **3. 백엔드 진행 상황**  **-** 브런치 생성 후 세부 기능 구현  **-** 회원가입/로그인 기능 구현 중 Dao 사용  **-** 농부 메인 페이지에서 접속하면 농가 정보를 읽어와 화면에 보여줌 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 | |
| JPA 사용해 프로젝트 개발 |  | |
| 백엔드 역할 분담 |  | |
| 세부 기능 담당 후 개인 개발 | 8월 13일부터 8월 17일까지 진행 | |
|  |  | |
| 다음회의 | 2020년 8월 14일, 금요일 오전 9시 | |